Projet Resilient SXP2
Master 1 Informatique — Génie Logiciel — Projet Phase 2
Past Sprint : N/A Next Sprint : 1
Durée de Sprint: 3 sem

Participants

Développeur(s)	Raphael Sturgis, Victor Varin, Makram Ayari, Joël Forward
Scrum Master	Raphael Sturgis

Definition of Done

Dans notre équipe, et donc dans ce document, nous définissons une tâche faite comme réalisée, testée (si applicable), vérifiée par un collègue.

Definition du Point de charge

Dans notre équipe, et donc dans ce document, nous définissons un point de charge comme une heure de travail.

Past sprint backlog

Ce qui a été fait à 100% répond entièrement à notre “définition of done”.
Item	Charge	Fait (%)

Next sprint backlog

Ceci est un sous-ensemble du Product backlog.
Item	Charge	Par qui?
Etablir connexion entre 2 pairs (predefini pour commencer)	12	Joel +Victor
Envoie de message entre pairs	8	Victor + Joel
Créer une sauvegarde avec les données	4	Raphael + / Makram
Crypter les sauvegardes	4	Makram + Raphael
Envoie de la sauvegarde avec les informations pertinentes	4	Raphael + / Makram
Chercher parmi ses paires qui est dispo	6	Makram + Raphael

Product backlog

Valeur: 4=Indispensable, 3=Important, 2=Souhaitable, 1=Joli, 0=Inutile
Risque: 4=Impossible, 3=Fort, 2=Faisable, 1=Facile, 0=Aucun
Charge: voir notre définition.

Item	Valeur	Charge	Risque
Communication entre 2 pairs	4	20	3
Etablir connexion entre 2 pairs (predefini pour commencer)	4	12	3
Envoie de message entre pairs	4	8	2
Trouver 5 pairs	4	18	3
Chercher parmi ses paires qui est dispo	4	6	3
Demander à ses paires de lui envoyer certain de leurs pairs	4	12	3
Sauvegardes et récupérations des comptes	4	32	3
Créer une sauvegarde avec les données	4	4	1
Crypter les sauvegardes	3	4	1
Envoie de la sauvegarde avec les informations pertinentes	4	4	2
Conservation de trace de qui a le compte	3	4	2
Retransmission de compte lors de la déconnection vers un autre pairs	3	8	3
Envoie de requête pour récupération de compte	4	4	1
Transmission de compte vers l’utilisateur	4	4	1